##### РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

###### ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

###### Администрация  муниципального образования

###### «Жигаловский район»

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» марта 2012 г. № 60

## О проведении неотложных противопаводковых

## мероприятий в весенне-летний период 2012 года

## на территории  МО «Жигаловский район»

В весенний период 2012 года, в результате складывающейся гидрометеорологической обстановки на территории МО «Жигаловский район», существует вероятность возникновения неблагоприятных и опасных гидрологических явлений на реках.

По предварительным данным, по состоянию на 01.03.2012 года, запасы воды в снеге в бассейнах р. Лена и р. Тутура  выше среднегодовой нормы на 10-15%, толщина льда на р. Лена и ее притоках Тутура и Илга составляет 85-100 % от нормы.

При дружном снеготаянии и в результате образования заторов льда возможно повышение уровня воды, выход ее из берегов, подтопление населенных пунктов, дорог, сельхозугодий, расположенных в поймах рек.

В целях осуществления мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2012 года на территории района, руководствуясь Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 117 Водного кодекса Российской Федерации,  ст. 31 Устава муниципального образования «Жигаловский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2012 года на территории МО «Жигаловский район» (прилагается).

2. Утвердить состав районной противопаводковой комиссии (прилагается).

3. Противопаводковой комиссии:

3.1. Совместно с  ОГКУ «Иркутская авиабаза» организовать заблаговременную доставку на территорию района и хранение взрывчатых веществ.

3.2. До 20 апреля 2012 года провести необходимые мероприятия по подготовке к организованному пропуску паводковых вод, привести в готовность соответствующие силы и средства.

3.3. С началом паводкового периода организовать и обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц администрации района.

3.4. Организовать проверку готовности средств оповещения населения, спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.

4. Главам сельских (городского) поселений.

4.1. Уточнить:

- границы и размеры (площади) зон затопления, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зону подтоплений и затоплений, внести коррективы в паспорта гидрологической безопасности подведомственных населенных пунктов.

- численность привлекаемых сил и средств, для выполнения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ;

4.2. В срок до 01.04.2012 года создать на территориях поселений противопаводковые комиссии, разработать мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводковый период на подведомственных территориях, копии планов представить в администрацию района (через отдел МП ГО и ЧС).

4.3. Провести инвентаризацию имеющихся на территориях поселений плавсредств, автомобильной и автотранспортной техники, привести в состояние готовности пункты сбора и пункты временного приема и размещения эваконаселения.

4.4. Спланировать и провести тренировки по оповещению и эвакуации населения из зон возможного затопления.

4.5. Спланировать мероприятия по эвакуации населения (по каждому населенному пункту, попадающему в зону возможного затопления), определить места размещения эвакуируемого населения и домашних животных, порядок обеспечения его жизнедеятельности.

4.6. Довести до населения порядок действий и правила поведения в случае осуществления эвакуации.

4.7. Определить нормы обеспечения населения продуктами питания и предметами первой необходимости, источник финансирования эвакуационных мероприятий.

4.8. Проверить наличие и достаточность финансового, материального, продовольственного и медицинского резерва.

5. Управлению экономики и труда администрации района (Басурманова Г.А.), совместно с администрациями поселений и сельхозпроизводителями:

5.1. Принять необходимые меры по защите сельскохозяйственных угодий, животноводческих помещений и техники от затопления.

5.2. Определить безопасные места размещения КРС, других домашних животных, порядок обеспечения их кормами, привлекаемый транспорт для эвакуации.

6. Рекомендовать ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (Яковлев В.А ) обеспечить мероприятия по сохранению имущества граждан и государственных ценностей в населенных пунктах, попавших в зону затопления (подтопления).

7. Рекомендовать Жигаловскому ЛТУ  (Лунев Д.А.) на паводковый период обеспечить постоянную готовность системы связи района, предусмотреть наличие резервных средств связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления.

8.  МУЗ «Жигаловская ЦРБ» (Данилова А.Н..):

8.1. Организовать проведение комплекса подготовительных мероприятий к возможному оказанию медицинской помощи пострадавшим людям при наводнении.

8.2. Привести в готовность имеющие силы и средства медицинской службы района, предусмотреть порядок развертывания дополнительных пунктов оказания медицинской помощи.

8.3. Закрепить медицинский персонал за местами размещения эвакуируемого населения, определить порядок выдвижения к предполагаемым местам проведения аварийно-спасательных работ, подготовить транспорт для лечебно-эвакуационного обеспечения населения в зоне ЧС.

8.4. Спланировать проведение необходимого комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зону затопления.

10. Отделу мобилизационной подготовки,  ГО и ЧС  (Рудых С.В.):

10.1. В срок до 01.04.2012 года уточнить план взаимодействия с авиаотделением ОГКУ «Иркутская авиабаза» по проведению взрывных работ на реках района.

10.2. Согласовать с Иркутским ГМЦ  открытие временного гидрологического поста на р. Тутура в районе н.п. Грехово.

10.3. Организовать взаимодействие с ГМЦ и гидрологическими постами на территории района с целью оценки паводковой обстановки.

10.4. Довести до сведения глав администраций поселений и населения района прогноз ГМЦ о сроках вскрытия р. Лена и ожидаемых уровнях воды.

10.5. С наступлением паводкоопасного периода организовать через ЕДДС сбор информации в ежесуточном режиме об уровнях воды на реках района.

11. Финансовому управлению (Капанадзе Т.М.) предусмотреть резерв финансовых средств для проведения неотложных работ по подготовке к весеннему половодью и проведению аварийно-спасательных работ в размере 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

12. Рекомендовать Жигаловскому участку Качугского филиала ОАО «ДСИО» (Рудых В.В.):

12.1. Привести в готовность силы и средства, привлекаемые для выполнения противопаводковых мероприятий, обследовать все гидротехнические сооружения, дороги, мосты,  попадающие в зону возможного затопления паводковыми водами, принять меры по их очистке и дополнительному укреплению.

12.2. Произвести предварительную разработку карьеров строительных материалов, предназначенных для ремонта и восстановления, автомобильных дорог и гидротехнических сооружений, проложить подъездные пути к карьерам.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

14. Постановление опубликовать в газете «Ленская Новь»

| Мэр МО «Жигаловский район» |  | И.Н. Федоровский |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением мэра

МО «Жигаловский район»

от  « ___ »  ______ 2012 г.  №__

# СОСТАВ

районной противопаводковой комиссии

| Молчанов А.Л. | - заместитель мэра МО «Жигаловский район», председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Дроздов А.Ф. Кузьмина О.В. | - заместитель председателя комиссии, начальник ПЧ -48 МЧС РФ по Иркутской области; - вед. специалист отдела МП, ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район», секретарь комиссии. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: |
| Рудых В.В. | -начальник Жигаловского участка Качугского филиала ОАО «ДСИО»; |
| Яковлев В.А. | -начальник ОП (пгт. Жигалово) МО МВД России «Качугский» (по согласованию); |
| Капанадзе Т.М. | -начальник финансового управления администрации МО «Жигаловский район»; |
| Каминский В.А. | -начальник Жигаловского авиаотделения ОГКУ «Иркутская авиабаза»; |
| Кузнецова Э.Р. | -глава Жигаловского городского поселения; |
| Томшин Н.Б. | -начальник РЭС; |
| Надворная И.В. | -начальник метеостанции; |
| Шкаривский Г.Д. | -директор МУТЭП; |
| Данилова А.Н. Алферов И.Н. Лябин А.Н. Басурманова Г.А. Жучев А.П. Яровой В.А. Лунев Д.А. Рудых С.В. Романенко Е.Л. Масленников И.К. | - главный врач МУЗ «Жигаловская ЦРБ»; - директор ОАО «Жигаловский зверопромхоз»; - начальник управления образования; - начальник управления экономики и труда администрации МО «Жигаловский район»; - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Жигаловский район»; - индивидуальный предприниматель; - начальник Жигаловского ЛТУ; - зав. отделом МП ГО и ЧС администрации МО «Жигаловский район»; - ст. инспектор ГИМС МЧС РФ по Иркутской области. - гл. инженер ВЛРВПиС |

Мэр МО «Жигаловский район»                                            И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕН:

Постановлением мэра

### МО «Жигаловский район»

от   « ___ »  _______ 2012г. №____

###### ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

в паводковый период 2012 года

| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить и провести заседание районной противопаводковой комиссии по вопросу: «Итоги паводка за 2011 год и задачи пртивопаводковой комиссии на весенне-летний период 2012 года». | до 28.03.2012 г. | Молчанов А.Л. |
| 2. | Направить информацию главам сельских (городского) поселений МО «Жигаловский район» о прогнозе паводковой обстановки на территории района. | до 15.04.2012 г. | Рудых С.В. |
| 3. | Определить необходимые финансовые и материальные ресурсы для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в паводковый период. | до 01.04.2012 г. | Рудых С.В. Капанадзе Т.М. |
| 4. | Проверить состояние готовности средств экстренного оповещения населения, средств связи. | до 15.04.2012 г. | Лунев Д.А. Главы поселений |
| 5. | Уточнить планы эвакуации людей, животных, материальных ценностей с затапливаемых территорий. | до 15.04.2012 г. | Молчанов А.Л. Главы поселений |
| 6. | Подготовить заявку на поставку взрывчатых веществ в район и проведение взрывных работ. | до 01.04.2012 г. | Рудых С.В. |
| 7. | Проверить и произвести корректировку планов действий по предупреждению и ликвидации последствий паводковых явлений. Произвести корректировку паспортов гидрологической безопасности | до 01.04.2012 г. | Рудых С.В. Главы поселений |
| 8. | Уточнить план взаимодействия ОМС с авиаотделением Иркутской базы авиаохраны лесов в период проведения взрывных работ. | до 15.04.2012 г. | Рудых С.В. |
| 9. | Создать резервы ГСМ, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости, взрывчатых веществ и материалов для ликвидации последствий паводковых явлений. | до 15.04.2012 г. | Рудых С.В. Басурманова Г.А. Данилова А.Н. Главы поселений, Руководители объектов экономики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Подготовить резерв медицинского имущества, медикаментов в ЦРБ и фельдшерских пунктах. | до 15.04.2012г. | Данилова А.Н. |
| 11. | Подготовить медицинскую бригаду для обеспечения взрывных работ. | до 15.04.2012 г. | Данилова А.Н. |
| 12. | Обеспечить подготовку сети гидрологических постов наблюдения к стабильной работе в период прохождения паводка. | до 10.04.2012 г. | Иркутская ЦГМС |
| 13. | Обеспечить готовность средств оповещения населения. | до 10.04.2012г. | Рудых С.В. Лунев Д.А. Главы поселений |
| 14. | Провести подготовку места хранения взрывчатых веществ. | до 01.04.2012 г. | Каминский В.А. |
| 15. | Провести подготовку команды взрывников и получить разрешение на право производства взрывных работ. | до 01.04.2012 г. | Каминский В.А. |
| 16. | В целях предупреждения подтопления, в период прохождения паводка, организовать круглосуточное дежурство взрывников с необходимым запасом взрывчатых веществ, автомобильной техники и плавающих средств. | до 25.04.2012 г. | Каминский В.А. |
| 17. | Проверить готовность профессиональных команд для подрыва льда, предотвращения и ликвидации заторов на реках. | до 10.04.2012 г. | Дроздов А.Ф. Рудых С.В. |
| 18 | Проведение взрывных работ по разрушению ледового покрова на реках Лена, Тутура и Илга в местах наиболее вероятного возникновения ледовых заторов | 15.04.2012 г - 05.05.2012 г | Рудых С.В. Дроздов А.Ф. Каминский В.А. |
| 19. | Проведение взрывных работ по разрушению ледовой переправы через р. Лена в р-не н.п. Тутура | 15.04.2012 г – 01.05.2012 | Рудых В.В. Каминский В.А. |
| 20. | Околка и распиловка льда вблизи мостовых переправ через реки Лена, Тутура и Илга | 01.04.2012 г – 20.04.2012 г | Рудых В.В. |
| 21. | Чернение и распиловка льда в местах наиболее вероятного возникновения ледовых заторов на реках Лена, Тутура и Илга. | 15.03.2011 г – 15.04.2011 г | Главы администраций поселений |

Мэр МО «Жигаловский район»                                                                       И.Н. Федоровский

Исп. С.В.Рудых

тел. 3-13-49